西咸新区泾河新城推进企业安全生产标准化
建设工作方案

按照陕西省西咸新区安全生产委员会办公室关于印发《西咸新区推进企业安全生产标准化建设工作方案》（陕西咸安委办发[2018]15号）的通知要求,为深入贯彻落实《安全生产法》和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件精神,切实加强安全生产基础,落实安全生产主体责任,全面提升生产经营单位安全生产工作水平,有效预防和减少各类事故,结合泾河新城实际,制定本方案｡
一、总体思路

结合泾河新城工作实际,统筹计划,分步实施;摸清新城企业基本情况,合理确定阶段目标,制订可行工作方案,分阶段分步骤实施;企业为主,新城主导,各镇（街道）推动,由大到小,先易后难,分类指导,梯次推进,典型引路,全面达标｡
二、工作目标

通过全面开展生产经营单位安全生产标准化建设活动,进一步推动和落实安全生产标准化管理,实现安全管理工作程序化、岗位作业要求标准化、作业人员安全操作规范化,促进生产经营单位建立运转有效的安全生产保障体系,提升安全生产标准化建设整体水平｡
2018年4月底前,摸清泾河新城范围内企业安全生产标化底数｡
2018年11月底前,各镇（街道）范围内危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业等规模以上安全标准化达标企业不少于3家。

2020年12月底前,新城范围内工矿商贸注册企业安全标准化全面达标｡
道路运输行业、建筑施工(含市政公用项目)行业按照各自制定的方案实施,要求于2020年底前全部完成准化建设工作｡
三、组织领导

为加快推进新城企业安全生产标准化建设,成立由新城安委办主任、安监局主要负责人任钢任组长,安监局、改革创新发展局分管领导任副组长的泾河新城推进企业安全生产标准化工作领导小组,负责新城各行业安全生产标准化工作的组织领导和推进协调工作｡
交通运输、建筑施工等行业(领域)由新城相关部门成立行业安全生产标准化工作领导小组,负责推进本行业安全生产标准化工作,并向泾河新城推进企业安全生产标准化工作领导小组报送本行业安全生产标准化进展情况｡
四、工作任务

(一)新城安委会:统筹新城安全生产标准化建设,协调解决重大疑难问题,将安全生产标准化达标创建工作作为对各镇（街道）和各行业管理部门年度考核的重要内容;组织制定《泾河新城推进企业安全生产标准化建设工作方案》,加强指导和协调工作,积极推行基本标准和岗位标准｡
（二）各镇（街道）:统一领导本辖区安全生产标准化建设工作,推动辖区内企业达到标准｡成立组织领导机构,明确相关部门负责组织实施,保障专项经费,健全工作机制｡研究有效激励政策,以多种手段引导、督促企业开展达标创建工作。开展经常性的工作交流和联合检查,督促辖区内企业全面深入开展安全生产标准化建设｡完善考核制度,落实工作责任,将标准化创建工作作为各部门年度考核的重要内容｡
（三）各行业(领域)管理部门:指导推进本行业企业安全生产标准化建设工作｡结合本行业(领域)的实际情况,对标准化创建工作作出具体安排｡依据国家有关法律法规标准和《企业安全生产标准化基本规范》,逐步建立完善标准体系、指导督促企业认真开展标准化创建工作｡加强检查指导,及时掌握达标进展情况｡
新城安监局、改革创新发展局负责推进新城危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸企业安全生产标准化三级企业建设和管理工作｡其它行业(领域)管理部门负责所管行业领域企业安全生产标准化建设和管理工作｡
新城安委办将充分发挥安全生产综合监管职责,加强与有关部门的沟通,掌握各行业(领域)开展安全生产标准化建设情况,定期上报安全生产标准化建设信息,组织经验交流,推广有效的工作模式和做法｡各镇（街道）、相关行业（领域）管理部门加强对企业标准化达标创建工作和隐患自查自报工作的检查,严厉查处各类违法违规行为,督促企业切实作好达标创建工作｡
（四）企业:作为安全生产标准化创建的主体,按照有关要求认真组织开展标准化企业创建工作｡建立组织机构,制定实施方案和推进措施,明确专人负责,分解落实责任,保障标准化工作经费。建立安全生产责任制，健全各项安全管理制度、岗位规程和内部考评奖惩制度,开展全员全岗位安全生产标准化培训教育｡对照有关标准定期排查治理隐患和监控危险源,在规定时间内达到基本标准,有条件企业达到更高标准｡通过自我检查、自我纠正和自我完善,建立安全生产持续改进的长效机制｡按照有关要求定期将安全生产标准化建设和隐患自查自报情况报属地镇政府（街道办）和有关部门｡
（五）评审单位:按照西咸新区安监局《关于认定安全生产三级标准化评审单位的通知》(陕西咸安监发〔2018〕8号)要求，符合要求的评审单位在泾河新城开展三级标准化评定工作｡评审单位要严格依照达标标准和程序客观公正地进行评审。发挥自身的技术资源优势,积极为企业提供安全生产咨询服务,指导帮助企业排查隐患、提出整改建议,对照有关标准及时消除各类隐患｡
五、推进步骤

(一)周密部署,迅速行动(2018年4月15日前)

各镇（街道）、新城管委会行业主管部门要根据实际制定具体实施方案,进一步明确组织领导和推进企业安全生产标准化的主要任务、重点内容和工作要求,落实工作责任,细化完善措施,精心部署,周密安排,广泛动员、科学实施｡各街道,各有关部门将各单位具体实施方案于2018年4月15日前,报新城安委办｡
(二)核准数量,摸清底数(2018年4月30日)

各镇（街道）、各有关部门要摸清辖区域企业注册数量,统计、调查、核实企业基本情况,全面梳理企业在原行政辖区标准化建设达标情况,及时汇总并按行业分类分级建立台帐,为安全生产标准化建设全面开展打好基础｡
(三)严格标准,稳步推进(2020年12月底前)

国家已发布具体行业评定标准的,按具体行业标准执行,国家无行业评定标准的按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)执行｡工矿商贸领域(含危险化学品和烟花爆竹企业),申请安全生产标准化三级企业,按照《西咸新区企业安全生产三级标准化评审工作实施办法(试行)》明确的考评程序和相关要求组织实施｡申请安全生产标准化二级、一级企业按照《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则(试行)》规定的程序和内容组织评审｡道路运输行业、建筑施工(含市政公用项目)行业按照各行业领域的安全生产标准化评审管理法规文件执行｡
各镇（街道）、各行业管理部门要按照新城推进企业安全生产标准化建设工作总体思路,按照每年不少于5家企业完成标准化建设确定目标任务,并将任务指标细化到每个季度,严格按照标准,评定程序和时间节点,结合本辖区、行业领域实际情况,全面推动标准化建设工作｡
六、推进措施

(一)建立机构加强领导｡各镇（街道）、各行业部门要对安全生产标准化工作实施统一领导,成立标准化工作领导小组,落实专门的机构和人员,集中力量抓好企业标准化创建工作｡相关部门协调联动,形成合力,按工作职责分头组织实施,确保在规定时间内实现工作目标｡新城各镇（街道）同时成立相应领导机构,加强对企业安全生产标准化推进工作的组织指导｡
(二)明确目标落实责任。各镇（街道）、各行业管理部门要明确目标责任，全力推进标准化工作,按照新城标准化工作总体目标和工作进展,进一部细化、分解任务,明确工作目标,落实工作责任｡新城安委会会把标准化目标任务完成情况作为年度安全生产目标管理考核的重要内容进行考核｡任务完成好的进行表彰奖励,推动不力任务未完成的追究相关人员责任｡
(三)抓好示范企业创建。各镇（街道）、各行业管理部门要在基础较好的企业中树立一批安全生产标准化示范企业,总结工作经验,发挥榜样作用,以点带面,进一步推进新城安全标准化建设。安委办将示范企业的安全生产标准化经验在行业或新城范围内进行推广,推动新城标准化工作整体提升｡
(四)实施差别化安全监管。一是对达标企业适度减少安全检查频次,除法定检查、专项检查和涉及举报以外,减少日常安全巡查比例｡对不达标的或达标不积极的,增加安全检查的频次和范围,加大执法力度,存在问题较多或较严重的依法关停｡二是达标企业申报国家和地方质量奖励、优秀品牌等资格和荣誉,参加各地区、行业先进单位(集体)评选的,予以优先支持或推荐｡未实现安全标准化达标的企业,不得评为年度安全生产先进单位｡三是对未实质性开展标准化建设的企业,应加大执法力度,实施重点指导和监管,对其非法违法行为一律依法按规定上限处罚,以执法推动企业主动创建,全面提升企业安全生产基础工作和本质安全水平｡四是制定达标企业动态管理和退出淘汰制度,引导企业自主运行安全生产管理体系并持续改进,对安全生产条件降低、标准化体系未有效运行的企业,督促企业及时整改,对整改仍达不到要求的企业,撤销其标准化等级｡
(五)分类实施推进｡根据企业的规模、行业特点、安全生产工作情况,进行分类指导、分步完成建设｡以规模以上企业为重点,引导企业自主开展标准化建设,安全生产管理体系有效运行并持续改进;对规模以下企业,强化专家指导,分类分阶段启动标准化建设工作｡
(六)定期开展分析研究。新城安委办根据企业安全生产标准化工作目标任务要求,结合安全生产考核,每季度对各镇（街道）和行业部门企业安全生产标准化创建推进情况进行通报。
(七)严格评审纪律｡要加强对标准化评审单位的管理,督促其严格依据有关标准规范开展评审活动｡凡发现在评审工作中存在弄虚作假、牟取不正当利益等行为,要及时报新区安委办取消其评审资格,对存在违法违规行为的评审单位负责人和评审人员,要依据有关法律法规严肃查处｡
各镇（街道）、各行业管理部门要加强安全标准化建设的实时管理,建立标准化创建信息报送制度,及时总结标准化建设工作中的经验、做法以及存在问题和建议,在每季度最后1个月15日前,向新城安委办报告前季度企业安全生产标准化达标进展情况。

— 2 —


