泾河新城碧水保卫战2020年工作方案

为贯彻落实《水污染防治行动计划》《陕西省碧水保卫战2020年工作方案》《西咸新区水污染防治工作方案（2016-2020）（试行）》《西咸新区碧水保卫战2020年工作方案》，扎实推进新区《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》，着力打好碧水保卫战，全力推进黄河流域高质量发展，结合新城水污染防治工作实际，制定本方案。

一、工作目标

通过推进8个专项24项重点工作，强化5项保障措施，促进新城水环境质量进一步持续改善，继续巩固城市黑臭水体整治成果，农村黑臭水体得到治理及管控，饮用水水源地及周边环境安全有效保障。

泾河水质稳定达到Ⅲ类。县级饮用水水源水质达标率100%。农村生活污水治理管控率累计达到100%。（见附件1和附件2）

二、实施八个专项工作

（一）持续改善河流湖库水环境质量

1.提升泾河水环境质量。全面开展重点涉水涉重污染源监测、污水处理厂站监督性监测，结合企业自行监测及在线监测平台数据，按照泾河断面分析影响水质关键指标，通过实施工程措施和管理措施，使泾河水质持续改善提升。 (农业农村局、生态环境局负责)

2.强化入河排污口环境监管。严格入河排污口设置审批，充分利用无人机巡河结果，动态更新排污口清单，开展重点入河排污口水质监测,在继续巩固成果的基础上，进一步深入开展排污口整治工作，严防违法排污。(生态环境局负责，行政审批与政务服务局、农业农村局配合)

3.抓好农村生活污水治理。深入推进农村生活污水治理，规范农村污水处理设施建设和运行管理。2020年完成12个行政村生活污水治理，5个行政村实施有效管控，累计治理管控率达到100%。〔生态环境局负责，农业农村局、各镇（街道）配合〕

（二）加强地下水环境保护

4.深化饮用水水源地保护。完成泾河新城应急供水工程一期项目水源地保护区划定工作。开展乡镇及农村集中式饮用水源地排查，并按照排查结果完成保护区划定工作。推进饮用水源地规范化建设，完成泾阳县自来水公司饮用水水源地环境问题整治工作。制定泾河新城应急供水工程一期项目饮用水源地突发事件应急预案，确保人民群众饮水安全。(生态环境局、农业农村局负责，改革创新发展局、教育卫体局配合)

5.强化地下水污染防治。加强区域地下水环境监管，对已报废的取水井实施封井回填；对垃圾压缩站渗滤液处置情况进行监督检查，针对发现的问题，制定整改方案并督促完成问题整改，防止地下水污染。〔生态环境局、城市管理与交通运输局、农业农村局负责，各镇（街道）配合〕

- 深入开展黑臭水体治理

6.科学有效治理。按照新区农村黑臭水体治理技术方案，科学开展农村污水治理，从村庄拆迁、污水来源、出水去向等方面统筹考虑，选用一体化设备、MBR膜等技术成熟的处理工艺，对不具备治理条件的村庄实施有效管控。〔生态环境局负责，农业农村局、各镇（街道）配合〕

7.强化日常监管。按照《西咸新区黑臭水体整治攻坚工作实施方案》要求，建立黑臭水体治理台账，并实施动态管理。规划住建、生态环境、农业农村部门要建立联合工作机制，加强日常检查巡查，建立完善运维管理制度，巩固治理成果，防止黑臭水体反弹。开展水质监测，形成问题清单，并及时反馈相关部门。〔规划与住房城乡建设局、生态环境局、农业农村局负责，各镇（街道）配合〕

（四）加快污水处理设施建设与提标改造

8.推进污水处理设施建设与提标改造。加强城镇污水处理设施日常运维管理，确保设施稳定运行，建成区污水处理率达到95%。强化管理措施和工程措施，完成泾阳污水处理厂提标改造工作。加强城镇污水处理厂站运行管理，4月1日起，泾阳污水处理厂、泾河新城第三污水处理厂、泾河新城第二污水处理厂出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准。(农业农村局负责，规划与住房城乡建设局、生态环境局配合)

9.不断完善排水管网建设改造。加快污水管网配套建设，提高污水收集率，2020年建设污水管网5公里。开展雨污水管网和排水户普查，完成混接错接漏接改造，实施雨污分流改造    1.5公里。 (规划与住房城乡建设局、城市管理与交通运输局负责，农业农村局配合)

10.规范污泥无害化、资源化处置。采取资源化利用等措施，实现污泥无害化、资源化处置，严禁乱堆乱放，确保污泥无害化处理率达到90%以上。督导污水处理厂完善污泥产生、处置管理台账，开展污泥无害化处置执法检查，全面排查非法堆存点，发现一处整改一处。(农业农村局负责，生态环境局配合)

（五）不断提高水资源利用水平

11.促进工业节水。2020年，纺织、化工、食品发酵等高耗水行业20%的企业达到先进定额标准。（科技创新与新经济局、农业农村局负责）

12.加强城镇节水。2020年，新建城区硬化地面可渗透面积达到40%以上，公共供水管网漏损率控制在10%以内，配合西安市开展国家节水型城市创建工作，再生水利用率达到20%以上。(规划与住房城乡建设局、农业农村局、城市管理与交通运输局负责)

13.发展农业节水。加强农业高效节水灌溉力度，新增农业高效节水灌溉面积5000亩，节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例达到60%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.57。〔农业农村局负责，各镇（街道）配合〕

（六）提升水环境风险防范水平

14.提高企业风险防范意识。加强涉水涉重企业和危化品运输等环节风险源的管控治理，降低次生水污染突发事故发生风险，提高突发事故应急能力。（应急管理局负责，生态环境局、城市管理与交通运输局配合）

15.加强医疗废水环境监管。按照新冠肺炎疫情防控要求，加强医疗废水、城镇污水处理设施日常监管，督促各单位严格落实消毒措施，防止发生二次污染。（生态环境局负责）

16.加大对“地条钢”执法检查力度。组织对新城范围内“地条钢”开展专项检查，加大清理整顿，严厉打击“地条钢”生产行为，严防死灰复燃。〔科技创新与新经济局负责，市场监督管理局泾河新城分局、各镇（街道）配合〕

（七）强化制度保障

17.严格落实河湖长制。严格落实河湖长制度，加强河湖沿岸巡查，及时通报巡查情况，对发现问题进行提醒督办，严防河道沿岸非法采砂、乱倒乱挖等现象。（农业农村局负责）

18.严把项目审批关。严禁审批焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃产能及化工园区，新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目，不断优化产业结构。(生态环境局负责，行政审批与政务服务局配合)

19.建立固定污染源排污许可全覆盖制度。2020年8月底前配合新区生态环境局完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发、登记工作。强化证后执法，规范企业排污行为。(生态环境局负责)

20.严格落实《西咸新区渭河流域水污染补偿实施方案》。强化水污染防治属地管理责任，促进新城水环境质量不断改善。〔生态环境局负责，财政局、农业农村局、各镇（街道）配合〕

21.完善群众投诉受理制度。建立群众投诉受理机制，畅通群众举报投诉渠道，完善办理流程，针对各级转办的群众举报投诉环境污染案件，严格依法依规进行调查处理，并将处理结果及时反馈举报群众。〔生态环境局负责，各镇（街道）配合〕

（八）推动黄河流域高质量发展

22.全面落实黄河流域高质量发展决策部署。严格贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会讲话精神和省政府第72次会议纪要，对位落实泾河治理项目，细化政策措施，深入推进泾河综合治理，推动黄河流域高质量发展。〔改革创新发展局负责，生态环境局、农业农村局、各镇（街道）配合〕

23.配合新区做好 “十四五”生态环保规划编制。(生态环境局牵头，各相关单位配合)

24.配合新区开展固水土协同共治研究。配合新区开展固水土协同治理研究，分析河流、湖库、地下水及土壤环境存在问题，提出科学、合理、可操作的协同治理方案。(生态环境局负责，各相关单位配合)

三、保障措施

（一）强化调度通报。新城各相关部门，各镇（街道）要对《工作方案》中的重点工作建立台账。每月3日前，向生态环境局报送上月目标和重点工作完成情况。12月10日前，将年度自查报告报生态环境局汇总。

（二）严格监督管理。加强重点涉水单位、污水处理厂、入河排污口、农村污水处理设施环境的监管。通过挂牌督办、约谈、处罚等措施，严厉打击偷排、超标超总量排放、不正常运行污染防治设施的违法行为，切实解决各级高度关注、群众反映强烈、影响恶劣的水环境问题。

（三）加严督察考核。加强目标责任和核心指标考核，严格执行新区生态补偿制度。加大督导力度，对未完成年度任务的，约谈相关部门主要负责人。

（四）加强信息公开。每月向社会公布本辖区环境质量状况和重点工作进展情况，包括区域水环境质量、黑臭水体治理情况、重点排污单位情况等；每季度公布城市饮用水水源水质安全状况信息。

（五）加大宣传力度。充分利用各类媒介资源，加大水资源、水环境和水生态保护宣传力度，组织开展形式多样的水环境保护宣传教育活动，培育社会公众节水意识，营造出全社会关心、支持、参与保护水环境的良好社会氛围，助力打好碧水保卫战。

附件：1.泾河新城2020年重点河湖水质目标

2.泾河新城2020年重点河湖及地下水责任分解表

3.泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单

附件1

泾河新城2020年重点河湖水质目标

| 序号 | 水体 名称 | 断面名称 | 2019年 水质 | 2020年 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾河 | 县东路大桥 | Ш类 | Ш类 |
| 2 | 泾河 | 西咸出境 | Ш类 | Ш类 |

附件2

泾河新城2020年重点河湖及地下水责任分解表

| 序号 | 水体 名称 | 河 段 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾河 | 泾阳县东路大桥至西咸出境段 | 泾河新城管委会 |

附件3

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（改革创新发展局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动黄河流域高质量发展 | 全面落实黄河流域高质量发展决策部署 | 2020年12月 | 严格贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会讲话精神和省政府第72次会议纪要，对位落实泾河治理项目，细化政策措施，深入推进泾河综合治理，推动黄河流域高质量发展。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（科技创新与新经济局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高水资源利用水平 | 促进工业节水 | 2020年12月 | 纺织、化工、食品发酵等高耗水行业20%的企业达到先进定额标准。 |
| 2 | 提升水环境风险防范水平 | 加大对“地条钢”执法检查力度 | 2020年12月 | 组织对新城范围内“地条钢”专项检查，加大清理整顿，严厉打击“地条钢”生产行为，严防死灰复燃。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（规划与住房城乡建设局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入开展黑臭水体治理 | 强化日常监管 | 2020年12月 | 建立联合工作机制，加强日常检查巡查，建立完善运维管理制度，防止黑臭水体反弹，巩固治理成果。 |
| 2 | 完善污水管网建设 | 增加建成区排水管道密度 | 2020年12月 | 2020年建设污水管网5公里。 |
| 3 | 提高水资源利用水平 | 加强城镇节水 | 2020年12月 | 新建城区硬化地面可渗透面积达到40%以上。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（教育卫体局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进信息公开 | 公布新区饮用水安全状况 | 每季度 | 公布用户水龙头水质等饮水安全信息。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（应急管理局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升水环境风险防范水平 | 提高企业风险防范意识 | 2020年12月 | 加强涉水涉重企业和危化品运输等环节风险源的管控治理，降低次生水污染突发事故发生风险，提高突发事故应急能力。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（生态环境局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续改善河流湖库水环境质量 | 提升河流湖库水环境质量 | 2020年12月 | 全面开展重点涉水涉重污染源监测，污水处理厂站监督性监测，结合企业自行监测及在线监测平台数据，分析影响河流水质关键指标，加强日常管理，持续改善泾河水质。 |
| 2 |  | 强化入河排污口环境监管 | 2020年12月 | 严格入河排污口设置审批，在继续巩固成果的基础上，持续深入开展排污口整治工作，严防违法排污。 |
| 3 |  | 抓好农村生活污水治理 | 2020年12月 | 完成12个行政村生活污水治理，5个行政村实施有效管控，累计治理管控率达到100%。 |
| 4 | 加强地下水环境保护 | 饮用水水源地保护 | 2020年9月底 | 完成泾阳县自来水公司饮用水水源地环境问题整治工作。 |
| 5 |  |  | 2020年12月 | 开展乡镇和农村集中饮用水源调查，完成泾河新城应急供水工程一期项目水源地、乡镇和农村集中式饮用水水源地保护区划定工作；制定泾河新城应急供水工程一期项目水源地突发环境事件应急预案。 |
| 6 |  | 深化地下水污染防治 | 2020年12月 | 加强垃圾压缩站渗滤液环境监管。 |
| 7 | 深入开展黑臭水体治理 | 科学有效治理 | 2020年12月 | 按照新区农村黑臭水体治理技术方案，科学开展农村污水治理，对不具备治理条件的村庄实施有效管控。 |
| 8 |  | 强化日常监管 | 2020年12月 | 建立农村黑臭水体治理台账，实施动态管理。会同规划住建、农业农村部门建立联合工作机制，加强日常检查巡查。开展水质监测，巩固治理成果。 |
| 9 | 提升水环境风险防范水平 | 加强医疗废水环境监管 | 2020年12月 | 结合新冠肺炎疫情防控，加强医疗废水、城镇污水处理设施日常监管，督促各单位严格落实消毒措施，防止发生二次污染。 |
| 10 | 强化制度保障 | 严把项目“环评”关 | 2020年12月 | 严禁审批焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃产能及化工园区，新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目，不断优化产业结构。 |
| 11 |  | 建立固定污染源排污许可全覆盖制度 | 2020年8月底 | 建立固定污染源排污许可全覆盖制度，并强化证后执法，规范企业排污行为。 |
| 12 |  | 严格执行水污染补偿制度 | 2020年12月 | 严格落实《西咸新区渭河流域水污染补偿实施方案》，强化水污染防治属地管理责任。 |
| 13 |  | 完善群众投诉受理制度 | 2020年12月 | 建立群众投诉受理机制，畅通群众举报投诉渠道，完善办理流程，针对各级转办的群众举报投诉环境污染案件，严格依法依规进行调查处理。 |
| 14 | 黄河流域高质量发展 | 统筹规划“十四五”水生态环境保护 | 2020年12月 | 配合新区做好 “十四五”生态环保规划编制。 |
| 15 |  | 配合新区开展固水土协同共治研究 | 2020年12月 | 配合新区开展固水土协同共治研究。 |
| 16 | 强化调度通报 | 每月进展情况 | 每月3日前 | 向新区生态环境厅报送上月目标任务和重点工作完成情况。 |
|  |  | 年度自查报告 | 12月10日前 | 报送水污染防治工作年度自查报告。 |
| 17 | 严格监督管理 | 切实解决严重影响水环境质量的突出问题 | 2020年12月 | 加强对重点涉水单位、城镇污水处理厂、入河排污口、农村污水处理设施环境监管，防止水污染案件发生。 |
| 18 | 加大宣传力度 | 营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好社会氛围 | 2020年12月 | 充分利用各类媒体，加大水资源、水环境保护和水生态宣传力度，利用“西安生态日”“六五环境日”等主题日，组织开展形式多样、内容丰富的水污染防治宣传活动，营造全社会关心、支持、参与保护水环境质量的良好社会氛围。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（农业农村局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续改善河流湖库水环境质量 | 提升河流湖库水环境质量 | 2020年12月 | 实施泾河综合治理工程，改善提升河流水质。 |
| 2 | 加强地下水环境保护 | 深化地下水污染防治 | 2020年12月 | 对已报废的取水井实施封井回填。 |
| 3 | 深入开展黑臭水体治理 | 强化日常监管 | 2020年12月 | 建立建成区黑臭水体治理台账，实施动态管理。会同规划住建、生态环境部门建立联合工作机制，加强日常检查巡查，防止建成区出现黑臭水体。 |
| 4 | 污水处理设施建设及提标改造 | 推进城镇污水处理设施建设，污水处理率达到95% | 2020年12月 | 加强城镇污水处理设施日常运维管理，确保设施稳定运行，建成区污水处理率达到95%。 |
|  |  | 城镇污水处理厂完成提标改造 | 2020年12月 | 完成泾阳县污水处理厂提标改造。4月1日起，泾阳县污水处理厂、泾河新城第三污水处理厂、泾河新城第二污水处理厂出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准。 |
| 5 | 规范污泥无害化处理 | 城市污泥无害化处理处置率达到90%以上 | 2020年12月 | 指导污水处理厂规范处置污泥，实现污泥无害化、资源化，严查乱倒乱放，污泥无害化处置率达到90%以上。 |
| 6 | 不断提高水资源利用水平 | 促进工业节水 | 2020年12月 | 纺织、化工、食品发酵等高耗水行业20%的企业达到先进定额标准。 |
| 7 |  | 加强城镇节水 | 2020年12月 | 公共供水管网漏损率控制在10%以内，督促城镇污水处理厂提高再生水利用，确保利用率达到20%以上。 |
| 8 |  | 发展农业节水 | 2020年12月 | 新增农业高效节水灌溉面积5000万亩，节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例达到60%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.57。 |
| 9 | 强化制度保障 | 严格落实河湖长制 | 2020年12月 | 加强河湖沿岸巡查，及时通报巡查情况，对发现问题进行提醒督办，严防河道沿岸非法采砂、乱倒乱挖等现象。 |

泾河新城碧水保卫战2020年工作任务清单（城市管理与交通运输局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不断完善排水管网建设改造 | 完成雨污水管网混接错接漏接改造 | 2020年12月 | 开展雨污水管网和排水户普查，完成混接错接漏接改造。完成雨污分流改造管网1.5公里 |
| 2 | 防止地下水污染 | 加强垃圾渗滤液处理 | 2020年12月 | 对垃圾压缩站渗滤液处置情况进行监督检查，针对发现的问题，制定整改方案并督促完成问题整改，防止地下水污染。 |
| 3 | 不断提高水资源利用水平 | 加强城镇节水 | 2020年12月 | 新建城区道路硬化地面可渗透面积达到40%以上。加大城市绿化、道路清洗以及生态景观等优先使用再生水，再生水利用率达到20%以上。 |