泾河新城生态环境建设2020年工作方案

坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，落实市委“十项重点工作”和“推进绿色发展、建设生态西安”总体部署，按照新区“三个环境”具体要求，持续开展增绿美化，扎实开展水系建设，着力解决环境污染问题，实现生态环境治理改善出新彩，为人民群众提供更多优质生态产品，打造天蓝、地绿、水净的生态文明示范样板。

一、工作目标

围绕“加快水系建设，开展全域增绿，强化污染防治，做优生态环境”总体目标，统筹推进3类34个生态环境建设项目。落实《西咸新区推进绿色发展 建设“生态西咸”实施方案》，提升生态文明建设水平，推动绿色发展。统筹推进流域综合治理和生态修复，打造蓝绿交织的生态水系，推进泾河综合治理。加快水系绿化和绿道建设，2020年新增绿化面积322万平方米以上。加快大气、水、土壤固废和农村污染治理，从设施建设、科技支撑等方面精准发力，打好污染防治攻坚战。

二、重点任务

（一）开展全域增绿

1.大力开展持续增绿。全年新增绿化面积322万平方米，其中完成义务植树5万株，完成300亩河道、滩涂、村庄等绿化美化工作。新增苗木花卉面积2000亩，加快“五路两侧”绿化改造提升，打造最优景观节点10处，建设2个“花海”、2条“花街”，形成“四季有花、树木常青”的景观氛围。（城市管理与交通运输局负责公园绿地、道路绿化、附属绿化,农业农村局负责苗木花卉、水系绿化）

（二）加快水系建设

2.扎实开展水系建设。推进泾河防洪暨生态治理工程 ，完成崇文大桥至茶马大桥段约3公里河道两岸防洪堤建设工作。完成郑国渠水系建设项目（一期）泾惠南干泄水渠改线项目建设。（农业农村局牵头，相关部门配合）

（三）强化污染防治

3.开展污水治理。完成泾河第五污水处理厂提标改造。完成12个村庄的农村污水治理工作。〔农业农村局、生态环境局负责，相关部门，各镇（街道）配合〕

4.推进建筑垃圾综合利用。完成陕西华鼎方圆建筑工程有限公司年处理80万吨建筑垃圾资源化利用项目和陕西泾水兴环保科技有限公司年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目。(城市管理与交通运输局负责）

5.深化科技治污。增加环境治理科技投入，提高科技能力建设。组织颗粒物激光雷达监测，提高精准管控的靶向性。开展无人机巡河，严防非法排污。（生态环境局负责）

三、保障措施

（一）加强组织领导。进一步完善生态建设工作机制。成立泾河新城生态委，定期召开会议，点评工作进度，研究破解问题。各级各部门要细化分解任务，明确年度目标、责任和措施，严格按照“定性、定量、定标准、定时限、定责任单位、定责任人”的“六定”原则，落实工作责任，周密组织实施，攻坚克难，扎实推进，确保各项任务按期完成。（生态环境局负责，农业农村局、城市管理与交通运输局配合）

（二）严格督查考核。各有关部门要加强计划督促落实和考核工作。生态环境局会同新城督查室负责对工作任务落实情况进行督查督办，进展滞后的实行通报、预警。（生态环境局、督查室负责，相关部门配合）

（三）强化资金保障。要落实本级财政资金对重点生态治理项目和基础能力建设的资金保障，发挥财政资金杠杆作用，全力保障生态环境建设项目顺利实施。各有关单位要争取多渠道筹措资金，积极争取中、省专项资金，增加科技投入，推动新城生态环境建设。（财政局、生态环境局、农业农村局、城市管理与交通运输局负责，相关部门配合）

附件：泾河新城生态环境建设2020年工作任务清单

附件

泾河新城生态环境建设2020年工作任务清单(生态环境局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化污染防治 | 强化水污染防治 | 2020年12月 | 完成12个村庄的农村污水治理。 |

泾河新城生态环境建设2020年工作任务清单(农业农村局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展全域增绿 | 完成全年绿化任务 | 2020年12月 | 实施2个苗木花卉项目，完成133.4万平方米油菜和133.4万平方米油葵花种植。 |
| 2 | 加快水系建设 | 加快水系建设 | 2020年12月 | 推进泾河防洪暨生态治理工程 ，完成崇文大桥至茶马大桥段约3公里河道两岸防洪堤建设工作。完成郑国渠水系建设项目（一期）泾惠南干泄水渠改线项目建设。 |
| 3 | 强化污染防治 | 开展污水治理 | 2020年12月 | 完成泾河第五污水处理厂（泾阳县污水处理厂）提标改造及加盖除臭工程；开工建设泾河新城第一污水处理厂（一期）。4月1日起，已运行的城镇污水处理厂出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》A标准。 |

泾河新城生态环境建设2020年工作任务清单(城市管理与交通运输局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化污染防治 | 推进建筑垃圾综合利用 | 2020年6月 | 完成陕西华鼎方圆建筑工程有限公司年处理80万吨建筑垃圾资源化利用项目和陕西泾水兴环保科技有限公司年处理150万吨建筑垃圾资源化利用项目。 |
| 2 | 开展全域增绿 | 完成全年绿化任务 | 2020年12月 | 统筹实施公园绿地、道路绿化、附属绿化3类24个项目，新增绿化面积55万平方米。 |