泾河新城净土保卫战2020年工作方案

为全面贯彻《土壤污染防治法》，落实国家《土壤污染防治行动计划》《陕西省土壤污染防治工作方案》《陕西省净土保卫战2020年工作方案》和《西咸新区净土保卫战2020年工作方案》，推进土壤污染防治重点任务全面完成，结合实际，制定本方案。

一、工作目标

新城土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。受污染耕地安全利用率达到92%以上；污染地块安全利用率达到90%以上。

二、实施八个专项

（一）土壤污染状况调查

1.配合省生态环境厅开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，到2020年底前，基本掌握新城重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。（生态环境局负责）

2.将建设用地土壤环境管理纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管，充分利用污染地块土壤环境管理系统，提升监管能力。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。（自然资源局牵头，规划与住房城乡建设局、生态环境局配合）

3.对拟回收、已回收土地使用权的疑似污染地块和污染地块，督促落实土壤污染风险管控和修复要求。重度污染农用地转为建设用地的，需组织开展调查评估，调查评估结果向新区生态环境和自然资源部门备案。（自然资源局、生态环境局负责）

4.对拟收回土地使用权的石油加工、化工、电镀等行业企业腾退用地，以及从事过危险废物贮存活动的用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已收回的，由管委会相关部门负责开展调查评估。（生态环境局牵头，自然资源局、规划与住房城乡建设局配合）

5.加强生态环境、改革创新发展局、自然资源、规划住建、农业农村等部门相关数据信息共享，进一步提高土壤环境信息化管理能力。（生态环境局牵头，改革创新发展局、自然资源局、规划与住房城乡建设局、农业农村局配合）

（二）强化土壤污染源头管控

6.完成耕地土壤环境质量类别划定，实施耕地土壤环境质量分类管理，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。（农业农村局、自然资源局牵头，生态环境局配合）

7.动态更新土壤污染重点监管企业名录并向社会公布。将土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理，严格控制有毒有害物质排放，督促落实土壤污染隐患排查制度，按年度开展自行监测，监测结果向社会公开。加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报新城生态环境、改革创新发展局和应急管理部门备案并实施。（生态环境局牵头，改革创新发展局、应急管理局配合）

8.严格涉重金属行业企业准入管理，严格执行重金属污染物排放标准，加大对涉重金属企业的监督检查力度。（生态环境局负责）

9.推进非正规垃圾堆放点排查整治。巩固较大规模（500方以上）农村生活垃圾非正规堆放点整治成效。（城市管理与交通运输局负责）

10.开展河、湖、渠等“垃圾围堰”整治。（农业农村局负责）

11.强化畜禽养殖污染防治。严格执行《西咸新区畜禽养殖禁养区调整方案》，加强饲料、兽药等监管，坚决打击违法违规生产使用饲料添加剂和抗菌药物行为。加强养殖场（户）畜禽粪污资源化利用，畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。（农业农村局负责）

（三）持续推进“清废”行动

11.加强固体废物监管，持续开展全域“清废”行动，巩固2019“清废”成果。开展大宗工业固废排查，推进粉煤灰等工业固废的综合利用，加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。（生态环境局、城市管理与交通运输局牵头，农业农村局配合）

12.提升危险废物规范化管理水平，严格执行危险废物转移联单制度。完善涉危险废物企业台账，对工业、医疗、汽修等危险废物产生单位和废铅酸电池、废矿物油收集等危险废物经营单位开展专项检查，建立问题清单，限期整改。（生态环境局负责）

13.持续推进生活垃圾分类，做好学校、医院、党政机关等公共机构和居民小区的生活垃圾分类工作，不断提高生活垃圾分类覆盖率、准确率，充分发挥生活垃圾焚烧厂作用，2020年底基本建成“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置”的生活垃圾分类处理体系，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化。（城市管理与交通运输局、农业农村局牵头，生态环境局配合）

14.持续做好疫情防控期间医疗废物和疫情垃圾的处置监管，医疗机构产生的医疗废物（含诊疗新冠肺炎患者及疑似患者发热门诊和病区（房）产生的生活垃圾）交由医疗废物处置中心统一收运和处置。医疗机构之外的各类隔离点（含医学观察站、住宿服务点）等产生的涉疫情垃圾参照疫情医疗废物管理，确保肺炎疫情医疗废物得到及时、有序、高效、无害化处置。（生态环境局、教育卫体局、城市管理与交通运输局负责）

（四）加强农业面源污染防控

15.控制化肥农药污染，推广应用生态调控、生物防治、理化渗控等措施，推进主要农作物病虫害专业化统防统治，积极推广高效施药器械，农药使用量保持零增长，主要农作物农药利用率提高到40%；推广化肥减量增效，积极推广配方施肥技术，化肥使用保持零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。（农业农村局负责）

16.开展废弃农膜回收利用试点示范，控制废膜造成污染。在果蔬种植区开展地膜回收利用试点，积极落实地膜生产经营者回收利用责任，创新回收机制。（农业农村局负责）

17.持续推进农业生产废弃物非正规堆放点整治，秸秆综合利用率达到95%以上。（农业农村局负责）

18.严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。（自然资源局负责）

19.开展灌溉水水质定期监测和评价。灌溉用水应符合农田灌溉水质标准，对使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。（农业农村局负责）

（五）有序开展土壤污染治理

20.根据省级农用地土壤详查结果，结合农产品超标情况，通过农艺调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施确保耕地安全利用，降低农产品超标风险。（农业农村局牵头，生态环境局配合）

21.开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。（生态环境局负责）

22.加强土壤污染风险管控和修复活动监管，依法依规落实相关管理要求，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染，转运污染土壤前要提前报告,工程完工后开展风险管控或修复效果评估并向社会公开。（生态环境局、农业农村局负责）

（六）启动“无废城市”建设

23.启动“无废城市”建设工作，配合新区编制“无废城市”建设实施方案，科学指导各项工作顺利开展。（生态环境局牵头，城市管理与交通运输局配合）

24.提高建筑垃圾再利用水平，加快推进建筑垃圾资源化再利用厂建设，年底前建成2个建筑垃圾资源化再利用项目，建筑垃圾资源化利用率达到35%以上。制定2020年使用建筑垃圾再生产品的市政道路项目清单，完成不少于5公里使用建筑垃圾再生产品的市政道路。（城市管理与交通运输局、规划与住房城乡建设局牵头，自然资源局、生态环境局配合）

25.全面推广无干扰地热供热技术，2020年，新推广无干扰地热供热面积10万平方米。（规划与住房城乡建设局负责）

（七）以环保督察推动生态环境保护

26.严格执行《中央生态环境保护督察工作规定》，高质量完成中央生态环保督察“回头看”反馈问题整改；对照中央和省委环保督察反馈问题，开展“举一反三”，排查整治区域突出环境问题。（生态环境局负责）

27.加强环境信访事项办理，认真梳理中央和省委环保督察转办信访案件，分类研判群众反映强烈的突出环境问题，开展生态环境领域侵害漠视群众利益问题专项整治。（生态环境局负责）

（八）统筹推进固水土协同共治

28.统筹规划“十四五”土壤污染防治。配合新区编制《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》(生态环境局牵头，各相关单位配合)

29.积极探索固水土协同共治新模式，分析地下水及土壤环境存在问题，提出科学、合理、可操作性的协同治理方案，形成以固危废治理促土壤污染防治，以土壤污染防治促地下水环境质量改善。(生态环境局牵头，改革创新发展局、农业农村局配合)

三、保障措施

30.落实辖区土壤污染防治主体责任，加强组织领导，完善政策措施，加大资金投入，制定年度工作方案，抓好工作落实。2020年12月8日前，各责任单位将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送生态环境局，由生态环境局汇总统一上报。（生态环境局牵头，各重点任务牵头负责单位配合）

31.加强土壤防治科研创新，探索土壤污染防治创新方向；鼓励社会资本，特别是民间资本参与土壤污染防治；加大资金投入，支持土壤污染治理修复项目，保障责任主体缺失污染地块风险管控和治理与修复工作，推动新城土壤污染防治目标任务顺利完成。（生态环境局、科技创新与新经济局、财政局负责）

32.强化督查考核。配合新区对新城工作完成情况进行年度评估考核。以方案中八个专项作为本年度督查计划，督查室按照督查事项计划会同组织部（考核办）对各相关部门开展专项督查，对督查过程中发现重大污染事件的，由督查室及时向组织部门、纪检监察部门移交线索，由纪检监察部门及组织部门严肃追究责任。（生态环境局、督查室负责）

33.深化宣传教育。将土壤污染防治培训纳入党政领导干部培训计划并开展相关培训，组织开展各种不同形式土壤环境宣传教育。鼓励管委会主要领导干部、分管生态环境工作的领导干部带头宣传《土壤法》、《土十条》，党政领导干部深入基层（中小学、镇街等）开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座。（生态环境局负责）

附件：泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单

附件

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（财政局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化责任落实 | 保障资金投入 | 2020年12月 | 加大对土壤污染防治的投入，支持土壤污染风险管控和修复，持续改善土壤环境质量。 |

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（自然资源局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染状况调查 | 建设用地准入管理 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回土地使用权的，已收回土地使用权的疑似污染地块和污染地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，督促开展土壤污染状况调查。 |
| 2 |  |  |  | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由管委会负责组织开展调查评估，调查评估结果向新区生态环境和自然资源部门备案。 |
| 3 | 土壤污染源头管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
| 4 | 农业面源污染防治 | 林草园地管理 | 2020年12月 | 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（规划与住房城乡建设局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “无废城市”建设 | 无干扰地热供热 技术推广 | 2020年12月 | 全面推广无干扰地热供热技术，2020年，新推广无干扰地热供热面积10万平方米。 |
| 2 |  | 提高建筑垃圾再利用水平 | 2020年12月 | 完成不少于5公里使用建筑垃圾再生产品的市政道路。 |

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（教育卫体局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续推进 “清废”行动 | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 对医疗废物和涉疫情垃圾分类收集、运送、贮存、处置活动中的疫病防治工作实施统一监督管理。 |

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（生态环境局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染状况调查 | 重点行业企业 用地信息调查 | 2020年12月 | 配合省厅开展重点行业企业用地土壤污染状况调查，到2020年底前，基本掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 |
| 2 |  | 污染地块管理 | 2020年12月 | 对于拟收回土地使用权、已收回土地使用权的疑似污染地块和污染地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，督促落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
| 3 |  |  | 2020年12月 | 严格重点行业企业腾退用地土壤环境监管。动态更新建设用地土壤污染风险管控和治理与修复名录，并向社会公开。 |
| 4 | 土壤污染源头管控 | 土壤污染重 点企业监管 | 2020年12月 | 动态更新土壤污染重点监管企业名录并向社会公布。将土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理，严格控制有毒有害物质排放，督促落实土壤污染隐患排查制度，按年度开展自行监测，结果向社会公开。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报本级生态环境、改革创新发展局部门备案，并督促落实。 |
| 5 |  |  | 2020年12月 | 加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。 |
| 6 |  | 涉重金属行 业污染防控 | 2020年12月 | 严格涉重金属行业企业准入管理，严格执行重金属污染物排放标准，加大对涉重金属企业的监督检查力度。 |
| 7 | 持续推进 “清废”行动 | 加强固体 废物监管 | 2020年12月 | 持续开展全域“清废”行动，巩固2019“清废”成果。开展大宗工业固废排查，推进粉煤灰等工业固废的综合利用，加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。 |
| 8 | 持续推进 “清废”行动 | 加强固体 废物监管 | 2020年12月 | 严格执行危险废物转移联单制度。完善涉危险废物企业台账，对工业、医疗、汽修等危险废物产生单位和废铅酸电池、废矿物油收集等危险废物经营单位开展专项检查，建立问题清单，限期整改。 |
| 9 |  |  | 2020年12月 | 做好医疗废物和涉疫情垃圾收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治监管。 |
| 10 | 开展土壤污染治理 | 地下水污染防治 | 2020年12月 | 组织开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。 |
| 11 |  | 强化监督管理 | 2020年12月 | 加强土壤污染治理与修复工程管理，防止土壤挖掘、堆存等造成二次污染。工程完工后要按照规定委托有关单位对修复效果进行评估，评估报告报新城有关部门备案。 |
| 12 |  |  | 2020年12月 | 强化对治理与修复项目过程监管，督促责任单位在工程完工后要委托第三方进行综合评估。 |
| 13 |  | 开展综合评估 | 2020年12月 | 委托第三方机构对土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。 |
| 14 | 生态环境保护督查 | “举一反三”，排查整治区域突出环境问题 | 2020年12月 | 严格执行《中央生态环境保护督察工作规定》，高质量完成中央生态环保督察“回头看”反馈问题整改；对照中央和省委环保督察反馈问题，开展“举一反三”，排查整治区域突出环境问题。 |
| 15 |  | 加强环境信访 事项办理 | 2020年12月 | 加强环境信访事项办理，认真梳理中央和省委环保督察转办信访案件，分类研判群众反映强烈的突出环境问题，开展生态环境领域侵害漠视群众利益问题专项整治。 |
| 16 | 固水土协同共治 | “十四五”生态 环保规划 | 2020年12月 | 统筹规划“十四五”土壤污染防治，配合新区编制《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》。 |
| 17 | 固水土协同共治 | 固水土协同共治 | 2020年12月 | 积极探索固水土协同共治新模式，分析地下水及土壤环境存在问题，形成以固危废治理促土壤污染防治，以土壤污染防治促地下水环境质量改善的新模式。 |
| 18 | 强化责任落实 | 制定工作方案 | 2020年4月 | 制定《泾河新城净土保卫战2020年工作方案》。 |
| 19 |  | 强化工作调度 | 2020年12月 | 12月10日前将本年度任务总体完成情况及佐证资料报送新区生态环境局。 |
| 20 |  |  | 2020年12月 | 严格执行土壤污染防治联合调度会议制度，定期召开联合调度会议，研究解决相关问题。 |
| 21 |  | 加强宣传教育 | 2020年12月 | 深化宣传教育，将土壤污染防治培训纳入党政领导干部培训计划并开展相关培训，组织开展各种不同形式土壤环境宣传教育。鼓励管委会主要领导干部、分管生态环境工作的领导干部带头宣传《土壤法》、《土十条》，党政领导干部深入基层（中小学、镇街等）开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座。 |
| 22 |  |  | 2020年12月 | 以“六五世界环境日”等节日为契机，充分利用门户网站、微博微信等媒体，深入宣传《土壤法》，提高公众环境意识。 |

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（农业农村局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤污染源头管控 | 农用地类别划定 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量类别划分，实施农用地土壤环境质量分类管理。将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
| 2 |  | 畜禽养殖污染防治 | 2020年12月 | 加强养殖场（户）畜禽粪污资源化利用，畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。 |
| 3 |  | 非正规垃圾堆放点排查整治 | 2020年12月 | 组织开展河、湖、渠等“垃圾围堰”整治工作。 |
| 4 | 农业面源污染防控 | 控制化肥农药污染 | 2020年12月 | 推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量实现零增长。 |
| 5 |  | 开展废弃农膜回收利用试点 | 2020年12月 | 优先在设施栽培面积较大、农膜使用较多的新城开展降解地膜应用示范和废弃农膜回收利用试点工作，控制废膜造成污染。在果蔬种植区开展地膜回收利用试点，积极落实地膜生产经营者回收利用责任，创新回收机制。 |
| 6 |  | 农业生产废弃物非正规堆放点整治 | 2020年12月 | 加快农业生产废弃物非正规堆放点整治，秸秆综合利用率达到95%以上。 |
| 7 |  | 灌溉水水质管理 | 2020年12月 | 开展农业灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |

泾河新城净土保卫战2020年工作任务清单（城市管理与交通运输局）

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续推进 “清废行动” | 生活垃圾分类 | 2020年12月 | 持续推进生活垃圾分类，2020年底基本建成“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置”的生活垃圾分类处理体系。 |
| 2 |  | 加强固体废物监管 | 2020年12月 | 对医疗机构之外的各类隔离点（含医学观察站、住宿服务点）等产生的涉疫情垃圾收运、处置实施统一监督管理。 |
| 3 | “无废城市”建设 | 建筑垃圾资源化再利用 | 2020年12月 | 加快推进建筑垃圾资源化再利用厂建设，年底前建成2个建筑垃圾资源化再利用项目，建筑垃圾资源化利用率达到35%以上。 |
| 4 |  | 非正规垃圾堆放点排查整治 | 2020年12月 | 巩固较大规模（500方以上）农村生活垃圾非正规堆放点整治成效。 |