附件2

西咸新区泾河新城道路交通安全隐患统计表

| 泾河新城 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路隐患位置 | 隐患内容 | 责任单位 | 整改建议 | 备注 |
| 1 | 正阳大道-崇文二路丁字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 2 | 正阳大道-崇文三路丁字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 3 | 正阳大道-崇文环路丁字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 4 | 崇文环路-崇文一路丁字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 5 | 崇文环路-公安分局北口丁字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 6 | 崇文一路-崇文二路丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 7 | 崇文二路-公安分局南口丁字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 8 | 正阳大道-高泾大道十字路口 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 9 | 高泾大道-后旨头村北口十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 10 | 泾河大道-经三路丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 11 | 正阳大道-焦村十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 12 | 泾河弯路-香榭一路丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 13 | 泾河弯路-乐华路十字 | 红绿灯、人行灯故障 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 维修红绿灯，人行灯 |  |
| 14 | 泾河弯路-乐华一路十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 15 | 高太路-原点灯具城西口丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、城市管理与交通运输局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 16 | 高太路-毕家窑丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、城市管理与交通运输局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 17 | 丰泾大道-瀛洲一街丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 18 | 丰泾大道-寿平村口十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 19 | 乐华派出所前十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 20 | 泾永路-洪亮塑业前十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 21 | G211-垃圾分类资源化处理站前丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 22 | 泾晨路-泾干四街十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 23 | 泾晨路-泾干一街十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 24 | 泾晨路-崇文西路丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 25 | 泾河大道-秦龙大道丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 26 | 茶马大道-崇文西路丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 27 | 茶马大道-泾干四街十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 28 | 高太路-原点新城（聂冯公交站）丁字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、城市管理与交通运输局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 29 | 张裕十字 | 无智能红绿灯、人行灯、标志标线 | 公安泾河新城分局、规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯，设置标志，施划标线 |  |
| 30 | 运政路人行道红绿灯 | 红绿灯故障 | 公安泾河新城分局 | 维修红绿灯 |  |
| 31 | 邮局十字人行道红绿灯 | 红绿灯故障 | 公安泾河新城分局 | 维修红绿灯 |  |
| 32 | 高泾大道-交通技术学院东口十字 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装75米隔离护栏 | 栅栏隔离1.0米 |
| 33 | 高泾大道-基态园林门口 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装20米隔离护栏 | 栅栏隔离1.0米 |
| 34 | 正阳大道-金色摇篮幼儿园路口 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装260米隔离护栏 | 栅栏隔离1.0米 |
| 35 | G211（洪亮塑业前十字-G65） | 无道路护栏 | 城市管理与交通运输局 | 安装2600米隔离护栏 | 栅栏隔离1.0米 |
| 36 | 三十六米路全段 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装2000米隔离护栏 | 栅栏隔离1.0米 |
| 37 | 泾河大道（全段） | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装6500米隔离护栏 | 栅栏隔离 |
| 38 | 泾晨路（全段） | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装5500米隔离护栏 | 栅栏隔离 |
| 39 | 丰泾大道-陕西建工机械化钢构公司门口 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装800米隔离护栏 | 栅栏隔离 |
| 40 | X311-原点家具博览中心门口 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装150米隔离护栏 | 栅栏隔离 |
| 41 | X311-铁路桥东50米处 | 无道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装1500米隔离护栏 | 栅栏隔离，人行道前5米红蓝爆闪*2 |
| 42 | X311-G65东入口处 | 无道路护栏 | 城市管理与交通运输局 | 安装700米隔离护栏 | 栅栏隔离500米，圆形，有弧度 |
| 43 | X311全段 | 缺少道路护栏 | 城市管理与交通运输局 | 安装400米隔离护栏 | 栅栏隔离 |
| 44 | 泾干大街（西段，截至泾干中学） | 缺少道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装2400米隔离护栏 |  |
| 45 | 中心街-182门口 | 缺少道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装1900米隔离护栏 | 西咸泾河新城政务中心（硬隔离） |
| 46 | 茶马大道（石家渠公交站） | 缺少道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装100米隔离护栏 | 缺口硬隔离100米 |
| 47 | 茶马大道（茯茶镇北50米） | 缺少道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装100米隔离护栏 | 缺口硬隔离100米 |
| 48 | 茶马大道（茯茶庄园南50米） | 缺少道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装100米隔离护栏 | 缺口硬隔离100米 |
| 49 | 中心街（住建局-东环路） | 缺少道路护栏 | 规划与住房城乡建设局 | 安装1300米隔离护栏 | 硬隔离 |
| 50 | 泾惠渠-G65东（都家村段） | 河道防护护栏缺失 | 城市管理与交通运输局 | 补全双侧防护栏 | 高围栏高1.4 米 |
| 51 | 泾惠渠 | 河道防护护栏缺失、无两侧防撞柱、防护网，缺少标识标牌 | 城市管理与交通运输局 | 安装防护墩、防护桩、防护网，设置标志、施划标线 | 防护敦高0.6米 |
| 52 | 高泾大道-交通技术学院北口十字 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 设置4个标识标牌 |  |
| 53 | 三河路-蔡壕村幼儿园路口 | 无减速带 | 城市管理与交通运输局 | 安装减速带 |  |
| 54 | 三河路-蔡壕村幼儿园路口 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设置2个标识标牌 |  |
| 55 | 泾永路G211 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设置8个标识标牌 |  |
| 56 | 磨子桥加油站 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设置2个路牌牌 |  |
| 57 | 磨子桥加油站 | 缺少减速带 | 城市管理与交通运输局 | 安装50米减速带 |  |
| 58 | 泾惠渠-南吴村 | 缺少道路限高标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设置2个限高警示牌 |  |
| 59 | 泾惠渠-南吴村 | 缺少道路限高栏 | 城市管理与交通运输局 | 设置1套限高栏 | 限高栏3.5米 |
| 60 | 泾惠渠-G65东（都家村段） | 防护栏缺失 | 城市管理与交通运输局 | 补全防护栏 | 4套防护栏 |
| 61 | 泾高路-G65桥上 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设置4个标识标牌 |  |
| 62 | 泾惠渠-G65涵洞 | 缺少道路限高栏 | 城市管理与交通运输局 | 设置2套限高栏 | 限高栏3.5米 |
| 63 | 三十六米路-利达航空十字 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 设置4套标识标牌 |  |
| 64 | 泾惠渠-水利学校桥 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 安装2个限高、限重、限速标志标牌 |  |
| 65 | 村口 村庄路口 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设立100个标识标志 |  |
| 66 | 小学 中学学校门口 | 缺少道路标牌 | 城市管理与交通运输局 | 设立100个标识标志 |  |
| 67 | 沣泾大道高庄镇政府门前 | 路面电线杆占道 | 规划与住房城乡建设局 | 挪移电线杆 |  |
| 68 | 泾河新城全辖区护栏路段 | 护栏无警示灯 | 公安泾河新城分局 | 安装300个红蓝爆闪 |  |
| 69 | 高太路-正阳大桥下 | 无限高标志 | 城市管理与交通运输局 | 安装2个限高标志 |  |
| 70 | 乐华城门楼前 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 增加转向标志标牌 |  |
| 71 | 北环路-红色旅游路 | 减速带损坏 | 城市管理与交通运输局 | 更换减速带 |  |
| 72 | 运政路-红黄绿幼儿园门口 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 设立2个警示牌 |  |
| 73 | 南环路-星河幼儿园 | 缺少道路标牌，减速带 | 规划与住房城乡建设局 | 设立2个警示牌，24米减速带 |  |
| 74 | 运政路北口 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 安装4套标志标牌 |  |
| 75 | 运政路-红黄绿幼儿园门口 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 设立2个警示牌，减速带 |  |
| 76 | 泾干大街-金柳大街 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 安装4套标志标牌 |  |
| 77 | 泾永路 | 缺少道路标牌、标线 | 城市管理与交通运输局 | 安装8套标志标牌、施划标线 |  |
| 78 | 南环路育才小学 | 缺少减速带 | 规划与住房城乡建设局 | 安装减速带 |  |
| 79 | 南环路育才小学 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 安装2个标志标牌 |  |
| 80 | 南环路-未来星幼儿园 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 安装2个标志标牌 |  |
| 81 | 南环路-星河幼儿园 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 安装2个标志标牌 |  |
| 82 | 龙泉路-中心街丁字 | 缺少道路标牌 | 规划与住房城乡建设局 | 安装4套标志标牌 |  |
| 83 | 正阳大道（泾河大道口-高泾大道口） | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 84 | 崇文环路 | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 85 | 高泾大道（正阳大道口-G65W桥西200米） | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 86 | 法士特 门前路面 | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 87 | 泾干四街 | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 88 | 泾干二街 | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 89 | 泾干一街 | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 90 | 老泾永路 | 全段无标线 | 城市管理与交通运输局 | 施划标线 |  |
| 91 | 泾高路G211 | 全段无标线 | 城市管理与交通运输局 | 施划标线 |  |
| 92 | 泾高路G211 | 原标线铲除 清洗 | 城市管理与交通运输局 | 施划标线 |  |
| 93 | 崇文大街 | 全段无标线 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 94 | 崇文大街 | 原标线铲除 清洗 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 95 | 泾干大街（西段，截至泾干中学） | 全段标线不清 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 96 | 泾干大街（西段，截至泾干中学） | 原标线铲除 清洗 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 97 | 龙泉路-中心街丁字 | 标线不清 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 98 | 龙泉路-中心街丁字 | 原标线铲除 清洗 | 规划与住房城乡建设局 | 施划标线 |  |
| 99 | 高泾大道-交通技术学院东口十字修补 | 路面破损 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 100 | 高泾大道-交通技术学院东口十字 | 路面下沉 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 101 | 高泾大道-交通技术学院东口十字 | 路面挖槽 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 102 | 万国会西门路南修补1 | 路面破损 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 103 | 万国会西门路南修补2 | 路面破损 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 104 | 泾河特大桥 | 路面挖槽 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 105 | 泾河特大桥 | 路面切割 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 106 | 寿平十字西安方向 | 路面破损 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 107 | 沣泾大道（陕西西咸富恒电器门前） | 电线杆妨碍交通 | 规划与住房城乡建设局 | 拆除8根电线杆 |  |
| 108 | 高泾大道 原点壹加壹商场门前 | 路面破损5处 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 109 | 原点家具广场门口 | 路面断裂，路面下沉 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 110 | 乐华派出所门前十字 | 路面断裂 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 111 | 古镇客栈门前 | 路面断裂4处 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 112 | 泾高路 | 路面下沉，凹槽4处 | 城市管理与交通运输局 | 养护路面 |  |
| 113 | 36米路十字及十字北段井盖 | 凹槽6处 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 114 | 36米路十字北段井盖 | 凹槽4处 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 115 | 茶马大道 | 电线杆妨碍交通 | 规划与住房城乡建设局 | 移除1根电线杆 |  |
| 116 | 运政路与桥北一路 | 路面断裂 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 117 | 原点大道 | 无红绿灯、测速装置 | 规划与住房城乡建设局 | 安装智能红绿灯、测速设备 |  |
| 118 | 运政路与泾干大街北段 | 路面断裂，路面下沉 | 规划与住房城乡建设局 | 养护路面 |  |
| 119 | 高泾大道 | 电线杆基座占道10处 | 规划与住房城乡建设局 | 尽快转移,走地下电路 |  |
| 120 | 红色旅游路北口 | 缺少标志标牌，标线模糊 | 城市管理与交通运输局 | 设置标志，施划标线 |  |
| 121 | S208省道吉元大街至泾河桥北口 | 道路施工，无围挡 | 城市管理与交通运输局 | 安装围挡 |  |